Nhiệm vụ 1

Kỹ thuật chọn: Start–Stop–Continue vì vấn đề đã rõ, thời gian họp chỉ 45 phút và nhóm cần nhanh chóng đưa ra hành động cải tiến.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Không để kiểm thử dồn đến cuối Sprint. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Viết lại: Việc báo lỗi chưa kịp thời khiến nhóm phải sửa gấp. Cần cải thiện cách phát hiện và báo lỗi. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Đây là vấn đề về yêu cầu sản phẩm, cần làm rõ nhu cầu người mua trong Product Backlog Refinement. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào Definition of Done. |

Nhiệm vụ 2: Từ Data đến Improvement

Data đã chọn: DT-01 – Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy, khiến chức năng chưa Done.

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khía cạnh | Quy trình |
| Insight | Nhóm chưa bố trí kiểm thử sớm trong Sprint nên lỗi được phát hiện quá muộn. |
| Hành động cụ thể | Từ Sprint sau, kiểm thử ngay khi từng phần chức năng hoàn thành; không để đến cuối Sprint mới kiểm thử. |
| Người/nhóm theo dõi | Scrum Master Duy và Developers. |
| Khi kiểm tra lại | Cuối Sprint tiếp theo. |
| Bằng chứng | Bảng công việc cho thấy thời điểm bắt đầu kiểm thử và số lỗi được phát hiện trước ngày cuối Sprint. |

Nhiệm vụ 3: Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

a. Thứ tự 5 bước:

H3 → H2 → H5 → H1 → H6.

Hoạt động bị loại: H4.

Lý do: Scrum Master không nên tự chọn giải pháp và áp đặt cho nhóm mà cần để cả nhóm cùng thảo luận, thống nhất hành động cải tiến.

b. Lời mở đầu của Duy:

“Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn lại Sprint vừa rồi để tìm ra điều làm tốt và những điểm cần cải thiện. Mọi người hãy chia sẻ thẳng thắn, tập trung vào vấn đề và quy trình, không đổ lỗi cho cá nhân. Cuối buổi, nhóm sẽ thống nhất một hành động cải tiến cụ thể để áp dụng trong Sprint tiếp theo.”